Sprint 01
Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável
12/02/2021	26/02/2021	Grupo	Cristian

Sprint 02
Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável
12/02/2021	26/02/2021	Cargo	Maurício

Sprint 03

Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável
26/03/2021	09/04/2021	Agência DAO/ Agencia Model	Cristian
26/03/2021	09/04/2021	Agência Controller	Daniel/Marcus
26/03/2021	09/04/2021	Agência Repository	Vanessa
26/03/2021	09/04/2021	Agência View	Daniel

Sprint 04

Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável(is)
09/04/2021	23/04/2021	Veículo	Marcus/Guilherme
09/04/2021	23/04/2021	Oficina	Vanessa/Maurício
09/04/2021	23/04/2021	Funcionário	Cristian/Daniel

Sprint 05
Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável
23/04/2021	07/05/2021	Solicitação	Marcus/Guilherme
23/04/2021	07/05/2021	Reparo	Maurício/Vanessa
23/04/2021	07/05/2021	Cliente	Cristian/Daniel

Sprint 06

Data Inicial	Data Final	Módulo	Responsável
07/05/2021	21/05/2021	Pedido	Marcus/Guilherme
07/05/2021	21/05/2021	Motorista	Maurício/Vanessa
07/05/2021	21/05/2021	Solicitação_Veículo	Cristian/Daniel